珠海市中西医结合医院2025年网络安全等保测评服务项目内容及要求

一、项目概况

- 1、项目名称：珠海市中西医结合医院2025年网络安全等保测评服务采购项目。

- 2、项目预算：人民币30万元。

- 3、服务地点 ：珠海市中西医结合医院指定地点。

- 4、服务期限：合同签订后，中标人2个月内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用，货物交付正常使用1个月后，采购人组织验收，验收后中标人提供12个月的测评售后服务。

二、投标人资质要求

实际测评单位，具备等保测评资质。

三、项目要求

1、依据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《信息安全等级保护管理办法》等法律法规与标准规范，对我院已备案的5个三级等保系统开展网络安全等级保护服务工作。

2、根据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》等最新标准，开展网络安全等级保护测评及相关安全服务。服务过程中产生的全部档案资料版权归采购人所有，未经采购人允许的情况下，不得以任何形式向第三方提供安全技术文档的全部或部分内容，交付文件包括但不限于如下成果,差距测评清单、安全整改建议、网络安全等级保护验收测评报告，完成2025年等保备案。

3、验收标准：交付差距测评问题清单及测评报告，完成2025年等保备案。

4、售后服务：中标人应提供项目验收后一年内免费的跟踪服务，对本次测评范围内的问题提供技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导。

5、其他要求

5.1保密要求：

（1）中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标人须无条件与采购人签定保密协议。

（2）中标人必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规，必须采取措施对本项目加工过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全。中标人不得截留和向第三方泄露所涉及的档案、资料的范围、内容及最终形成的各类数据，确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。由于中标人过错导致的资料泄密，中标人必须承担一切责任。

5.2成果的归属：

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。中标人不得引用、发表和向第三者提供。

采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

5.3.等保要求：

中标人必须对本项目中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。

5.4.中标人提交的成果有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：

服务工作不符合本项目规定或服务质量严重偏离采购人下达的任务要的。

中标人未能履行合同义务，未能统筹协调整体服务工作。

中标人未经采购人同意，擅自修改成果。

中标人未经采购人同意，随意调整本项目项目负责人或本项目组的主要成员。

6、支付方式

6.1、首付款：自合同签定生效之日起20个工作日内，采购人向中标人支付中标价的50%。

6.2、 尾款：提交合格测评报告完成备案后20 个工作日内，采购人向中标人支付中标价的50%。

6.3、付款前，中标人必须提供合法正规的发票，若中标人未提供相关发票或提供的相关发票不合格的，采购人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。若因中标人原因或所开增值税专用发票存在问题造成 采购人日后发生税收风险而产生的经济损失，中标人应予赔偿。